|  | SR 365. Risanamento del corpo stradale in tratti vari e pavimentazioni |
| --- | --- |
| Legge di finanziamento | Legge Regionale n.11 del 03.03.1999 art. 66, comma 4 e L.R. n.35 del 31.07.2001 |
| Provvedimento di assegnazione finanziamento | Deliberazione di G. R. D Deliberazione di C.R. n.101/4 del 29.04.2008 |
| Soggetto beneficiario | Provincia di Teramo |
| Importo finanziamento | €500.000,00 |
| Tipologia e descrizione dell’intervento | Manutenzione straordinaria. Interventi di rifacimento e sistemazione del manto e della struttura stradale. |
| Arteria viaria e tratte chilometriche interessate dall'Intervento | Vari tratti della S.R.365. |
| Comuni interessati dall'intervento | Bisenti |
| Data di approvazione del progetto preliminare | Progetto preliminare approvato con D.G.P. n.457 del 24.06.2008. |
| Data di approvazione del progetto definitivo e esecutivo | Progetto definitivo-esecutivo approvato con D.G.P. n.695 del 6.11.2008. |
| Data di stipula del contratto | 12.03.2010 |
| Data di inizio lavori | 01.03.2010 |
| Dati e importi delle erogazioni effettuate in favore dell’Ente beneficiario | 1° Acconto di €75.000,00 erogato con Determinazione Dirigenziale n.6/DE1 del 01.02.2010; 2° Acconto di €150.000,00 erogato con Determinazione Dirigenziale n.29/DE1 del 04.03.2010; 3° Acconto di €250.000,00 erogato con Determinazione Dirigenziale n75/DE8 del 11.08.2010; saldo di €23.716,22 erogato con Determinazione Dirigenziale n.03/DE1 del 03.0.2012. |
| Stato di attuazione dell’intervento | L’intervento è stato ultimato in data 15.11.2010 |
| Costo finale dell’intervento | € 498.716,22 |