|  | SR 491. Risanamento del corpo stradale in tratti vari e pavimentazioni |
| --- | --- |
| Legge di finanziamento | Legge Regionale n.11 del 03.03.1999 art. 66, comma 4 e L.R. n.35 del 31.07.2001 |
| Provvedimento di assegnazione finanziamento | Deliberazione di G. R. D Deliberazione di C.R. n.101/4 del 29.04.2008 |
| Soggetto beneficiario | Provincia di Teramo |
| Importo finanziamento | €500.000,00 |
| Tipologia e descrizione dell’intervento | Manutenzione straordinaria. Interventi di rifacimento e sistemazione del manto e della struttura stradale. |
| Arteria viaria e tratte chilometriche interessate dall'Intervento | Vari tratti della S.R.491. |
| Comuni interessati dall'intervento | Montorio al Vomano, Tossicia, Isola del Gran Sasso, Castel Castagna, Colledara. |
| Data di approvazione del progetto preliminare | Progetto preliminare approvato con D.G.P. n.445 del 24.06.2008 |
| Data di approvazione del progetto definitivo e esecutivo | Progetto definitivo-esecutivo approvato con D.G.P. n.394 del 22.09.2009. |
| Data di stipula del contratto | 03.05.2010 |
| Data di inizio lavori | 21.01.2010 |
| Dati e importi delle erogazioni effettuate in favore dell’Ente beneficiario | 1° Acconto di €75.000,00 erogato con Determinazione Dirigenziale n.126/DE1 del 4.11.2009; 2° Acconto di €150.000,00 erogato con Determinazione Dirigenziale n.30/DE1 del 4.03.2010; 3° Acconto di €250.000,00 erogato con Determinazione Dirigenziale n.107/DE8 del 30.09.2010; Saldo di €23.755,89 erogato con Determinazione Dirigenziale n.31/DE8 del 23.04.2013. |
| Stato di attuazione dell’intervento | L’intervento è stato ultimato in data 6.03.2012 |
| Costo finale dell’intervento | €498.755,89 |