|  | SP 491 Isola del Gran Sasso. Realizzazione di un nuovo ponte nel centro abitato di Tossicia. |
| --- | --- |
| Legge di finanziamento | Legge Regionale n.11 del 03.03.1999 art. 66, comma 4 e L.R. n.35 del 31.07.2001 |
| Provvedimento di assegnazione finanziamento | Deliberazione di G. R. D Deliberazione di C.R. n.101/4 del 29.04.2008 |
| Soggetto beneficiario | Provincia di Teramo |
| Importo finanziamento | €1.170.000,00 |
| Tipologia e descrizione dell’intervento | Manutenzione straordinaria. Allargamento e adeguamento di un ponte nel centro abitato di Tossicia. |
| Arteria viaria e tratte chilometriche interessate dall'Intervento | Vari tratti della S.R.365. |
| Comuni interessati dall'intervento | Tossicia |
| Data di approvazione del progetto preliminare | Progetto preliminare approvato con D.G.P. n.458 del 24.06.2008 |
| Data di approvazione del progetto definitivo e esecutivo | Progetto definitivo approvato con D.G.P. n.345 del 09.07.2010 Progetto esecutivo approvato con D.G.P. n.368 del 03.08.2010 |
| Data di stipula del contratto | 16.05.2011 |
| Data di inizio lavori | 25.05.2011 |
| Dati e importi delle erogazioni effettuate in favore dell’Ente beneficiario | 1° Acconto di €175.000,00 erogato con Determinazione Dirigenziale n.83/DE8 del 31.08.2010; 2° Acconto di €351.000,00 erogato con Determinazione Dirigenziale n.103/DE8 del 26.07.2011; 3° Acconto di €585.000,00 erogato con Determinazione Dirigenziale n.42/DE8 del 19.02.2012; |
| Stato di attuazione dell’intervento | L’intervento è stato ultimato 24.08.2012 |
| Costo finale dell’intervento | Tale dato non è indicabile, in quanto l’Ente beneficiario non ha ancora fatto pervenire a questa struttura la documentazione finale. |